Evaluación Fase 2

Nombre: Autoevaluación Informe avance Proyecto APT

| Sigla | Nombre Asignatura | Tiempo Asignado | % Ponderación |
| --- | --- | --- | --- |
| PTY4614 | Capstone | semana 9 | 0% |

- Agente evaluativo

|  | Heteroevaluación |  |  | Coevaluación |  | X | Autoevaluación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Tabla de Especificaciones

| Resultado de Aprendizaje | Indicador de Logro (IL) | Indicador de Evaluación (IE)* | Ponderación Indicador Logro | Ponderación Indicador de Evaluación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RA2 Desarrolla el Proyecto APT, según los estándares de calidad establecidos por la disciplina. | IL 2.1 Desarrolla las actividades planificadas del proyecto APT, incluyendo las evidencias que cumplen con los estándares definidos por la disciplina. | 1. Propone ajustes al Proyecto APT considerando dificultades, facilitadores y retroalimentación. | 65 | 20 |
|  |  | 2. Aplica una metodología que permite el logro de los objetivos propuestos, de acuerdo a los estándares de la disciplina. |  | 20 |
|  |  | 3. Genera evidencias que dan cuenta del avance del Proyecto APT, de acuerdo a los estándares definidos por la disciplina. |  | 25 |
|  | IL 2.3 Cumple con aspectos formales requeridos en el informe de avance y final del Proyecto APT. | 4. Utiliza de manera precisa el lenguaje técnico de acuerdo con lo requerido por la disciplina. | 15 | 5 |
|  |  | 5. Utiliza reglas de redacción, ortografía (literal, puntual, acentual) y las normas para citas y referencias. |  | 5 |
|  |  | 6. Cumple con el formato del informe de avance establecido por la disciplina. |  | 5 |
|  | IL 2.4 Cumple con los indicadores de calidad requeridos en la presentación del informe de avance y final de acuerdo a estándares definidos por la disciplina. | 7. Cumple con los indicadores de calidad requeridos en la presentación del informe de avance y final de acuerdo a estándares definidos por la disciplina. | 20 | 10 |
|  |  | 8. Comunica de forma escrita usando el idioma inglés en situaciones socio- laborales a un nivel intermedio alto en modalidad intensiva. |  | 10 |
| Total |  |  | 100% | 100% |

- Instrucciones para el/la estudiante

Esta es una evaluación que corresponde a una autoevaluación y es de carácter formativo, por lo que no tiene ponderación sobre la nota final de la asignatura. El tiempo que puedes destinar para desarrollar esta evaluación es de 20 minutos y se realiza en la semana 9 de manera individual en el taller de proyectos. Para la autoevaluación debes considerar que tu informe cumpla con: - Ajustes a la propuesta considerando dificultades, facilitadores y la retroalimentación. - Metodología de trabajo que permita alcanzar metodología y sea pertinente con los requerimientos disciplinares. - Evidencias que dan cuenta del avance del proyecto. Además, debe cumplir con: - Los indicadores de calidad requeridos en la presentación del diseño del proyecto APT. Deberán redactar los siguientes apartados según este formato: - Abstract (inglés y español) - Conclusiones individuales solo en inglés. - Reflexión solo en inglés. Aspectos formales: - Respeta las reglas de redacción y ortografía. - Utilización precisa de lenguaje técnico de acuerdo a lo requerido por la disciplina. - Formato informe técnico: Portada, índice, abstract, desarrollo de ingeniería, conclusiones y reflexiones individuales. Letra: Arial, verdana o calibri Tamaño: 11 o 12 Interlineado: 1,0 o 1,5 según corresponda Número de página Fuente o bibliografía (Si corresponde) Anexo de evidencia (Si corresponde) El objetivo de aplicar este instrumento de autoevaluación es: - Tener un referente que oriente el proceso de avance de tu informe del Proyecto APT. - Reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT, para identificar fortalezas y aspectos por mejorar. - Generar información que permita retroalimentar tu proyecto y ajustarlo antes de la evaluación sumativa. A continuación, encontrarás la pauta (rúbrica) que debes utilizar para efectuar la autoevaluación. Esta te orientará sobre los elementos a considerar en esta experiencia de aprendizaje en la que realizas el “Desarrollo Proyecto APT”. Revisa con tu docente todos los indicadores que serán incluidos en la evaluación de esta experiencia (fase2). Pide retroalimentación para mejorar tu proyecto. Descarga la pauta (en AVA) para que puedas autoevaluar la definición de tu Proyecto APT. Lee cada indicador y el descriptor correspondiente en cada nivel de desempeño. Compara esa descripción con tu proyecto y determina a qué nivel corresponde tu trabajo. Identifica aquellos aspectos que lograste y aquellos que aún puedes mejorar. Con esta información realiza los ajustes requeridos para alcanzar el nivel Completamente logrado. Para evaluar el logro del indicador final, “Cumple con los indicadores de calidad requeridos en la presentación del informe de avance y final de acuerdo a estándares definidos por la disciplina”, deberás revisar si tu Informe de Proyecto APT cumple con los indicadores de calidad disciplinarios, propios de las competencias del Perfil de Egreso de la Carrera que están involucradas en tu Proyecto. Para ello, deberás seleccionar de la siguiente tabla aquellos indicadores de calidad propios de cada una de las competencias del perfil de egreso que se está desarrollando en el Proyecto presentado y determinar si estos están o no presentes en tu propuesta.

| Competencia del Perfil de Egreso | Indicadores de Calidad |
| --- | --- |
| Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria. | 1.1 Diseña pruebas de validación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria. |
|  | 1.2 Aplica Pruebas de validación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria. |
|  | 1.3 Desarrolla mejoras al producto en base al resultado de las mismas. |
| Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización. | 2.1 Planifica proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización. |
|  | 2.2 Controla proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización. |
| Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo. | 3.1 Diseña modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo. |
|  | 3.2 Implementa modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo. |
| Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. | 4.1 Construye una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. |
|  | 4.2 Integra los distintos componentes de una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. |
|  | 4.3 Implanta una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. |

Pauta de Evaluación

Pauta tipo: Rúbrica

| Categoría | % logro | Descripción niveles de logro |
| --- | --- | --- |
| Completamente Logrado | 100% | Demuestra logro destacado en todos los aspectos evaluados en el indicador. Se considera como el punto óptimo dentro del rango competente. |
| Logrado | 60% | Demuestra logro en los elementos básicos del indicador, las omisiones, dificultades o errores le permiten ser considerado competente. |
| Logro incipiente | 30% | Presenta importantes omisiones, dificultades o errores que no permiten evidenciar los elementos básicos del logro del indicador, por lo que no puede ser considerado competente. |
| No Logrado | 0% | Presenta ausencia o incorrecto logro de los aspectos evaluados en el indicador. |

| Indicador de Evaluación | Categorías de Respuesta |  |  |  | Ponderación del Indicador de Evaluación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Completamente Logrado (100%) | Logrado (60%) | Logro incipiente (30%) | No logrado (0%) |  |
| 1. Propone ajustes al Proyecto APT considerando dificultades, facilitadores y retroalimentación. | Señalé los ajustes que realicé o realizaré y los justifiqué considerando las dificultades, facilitadores y retroalimentación del docente. | Señalé los ajustes que realicé o realizaré y los justifiqué considerando las dificultades, facilitadores o retroalimentación del docente. | Señalé los ajustes que realicé o realizaré , pero no los justifiqué. | No incluí ajustes ni justifiqué por qué mantuve el plan inicial. | 20 |
| 2. Aplica una metodología que permite el logro de los objetivos propuestos, de acuerdo a los estándares de la disciplina. | Apliqué la metodología definida de acuerdo a los estándares de la disciplina, alcanzando los objetivos propuestos para el avance del proyecto. | Apliqué la metodología definida de acuerdo a los estándares de la disciplina, pero no se observa el cumplimiento de objetivos propuestos para el avance del proyecto. | Apliqué la metodología definida cumpliendo parcialmente con los estándares de la disciplina y con los objetivos propuestos para el avance del proyecto. | Apliqué la metodología definida sin cumplir los estándares de la disciplina ni los objetivos propuestos para el avance del proyecto. | 20 |
| 3. Genera evidencias que dan cuenta del avance del Proyecto APT, de acuerdo a los estándares definidos por la disciplina. | Presenté evidencias de avance que cumplen los estándares de la disciplina. | Presenté evidencias de avance que requieren ajustes menores de acuerdo a los estándares de la disciplina. | Presenté evidencias de avance que requieren ajustes mayores de acuerdo a los estándares de la disciplina. | Presenté evidencias de avance que no cumplen los estándares de la disciplina. | 25 |
| 4. Utiliza de manera precisa el lenguaje técnico de acuerdo con lo requerido por la disciplina. | Utilicé lenguaje técnico de mi disciplina siempre de manera precisa. | Utilicé lenguaje técnico de mi disciplina la mayoría de las veces de manera precisa. | Utilicé lenguaje técnico de mi disciplina pocas veces o casi nunca de manera precisa. | No utilicé de manera precisa el lenguaje técnico de mi disciplina. | 5 |
| 5. Utiliza reglas de redacción, ortografía (literal, puntual, acentual) y las normas para citas y referencias. | El texto cumple con las reglas ortografía y de redacción en todos sus apartados. Y Utilicé correctamente todas las normas de citación y referencias. | El texto presenta de 1 a 5 errores de ortografía, redacción o en las citas y referencias del informe. | El texto presenta de 6 a 10 errores de ortografía, redacción o en las citas y referencias del informe. | El texto presenta más de 10 errores de ortografía, redacción o en las citas y referencias del informe. | 5 |
| 6. Cumple con el formato del informe de avance establecido por la disciplina. | El informe de avance cumple con todos los aspectos del formato establecido por la disciplina. | El informe de avance cumple con más de la mitad de los aspectos del formato establecido por la disciplina. | El informe de avance cumple con la mitad de los aspectos del formato establecido por la disciplina. | El informe de avance cumple con menos de la mitad de los aspectos del formato establecido por la disciplina. | 5 |
| 7. Cumple con los indicadores de calidad requeridos en la presentación del informe de avance y final de acuerdo a estándares definidos por la disciplina. | El informe cumple con el 100% de los indicadores de calidad disciplinarios requeridos en el desarrollo del Proyecto APT. | El informe cumple con el 60% de los indicadores de calidad disciplinarios requeridos en el desarrollo del Proyecto APT. | El informe cumple solo con el 30% de los indicadores de calidad disciplinarios requeridos en el desarrollo del Proyecto APT. | El informe no cumple con los indicadores de calidad disciplinarios requeridos en el desarrollo del Proyecto APT. | 10 |
| 8. Comunica de forma escrita usando el idioma inglés en situaciones socio- laborales a un nivel intermedio alto en modalidad intensiva. | Redacta los apartados solicitados en inglés, comunicando en un 100% en un nivel intermedio alto según lo solicitado. | Redacta los apartados solicitados en inglés, comunicando en un 60% en un nivel intermedio alto según lo solicitado. | Redacta los apartados solicitados en inglés, comunicando en un 30% en un nivel intermedio alto lo solicitado. | Redacta los apartados solicitados en inglés, pero no logra el desarrollo de las ideas solicitadas en un nivel intermedio alto. | 10 |
| Total |  |  |  |  | 100% |

Informe de Avance y Autoevaluación del Proyecto APT (Fase 2)

Proyecto: EcoFinder

Carrera: Ingeniería Informática

Equipo: Elias Avendaño, Ignacio Morales, Mauricio Pina

Fecha:16 Octubre 2025

1. Abstract (Resumen Ejecutivo)

Este informe detalla el avance del Proyecto APT EcoFinder en su Fase 2 de desarrollo. El objetivo principal ha sido establecer una arquitectura funcional que conecte la interfaz web con una base de datos en tiempo real (Firebase Firestore) para gestionar los puntos de reciclaje y el catálogo de recompensas. Se ha logrado la implementación de un mapa dinámico utilizando Leaflet.js y la interfaz del sistema de canje. Los ajustes realizados incluyen la migración tecnológica a Leaflet y la elevación de prioridad de la seguridad (Reglas de Firestore) para proteger las transacciones de puntos, lo cual es el principal factor de riesgo pendiente.

English (Abstract)

This report details the progress of the APT Project EcoFinder during its Phase 2 development. The primary goal was to establish a functional architecture connecting the web interface with a real-time database (Firebase Firestore) to manage recycling points and the rewards catalog. The implementation of a dynamic map using Leaflet.js and the reward exchange system interface has been completed. Adjustments include the technological migration to Leaflet and the prioritization of security (Firestore Rules) to protect point transactions, which remains the main outstanding risk factor.

2. Desarrollo de Ingeniería: Monitoreo y Ajustes

2.1 Resumen de Avance del Proyecto APT

El proyecto se centró en la creación de un Producto Mínimo Viable (MVP) funcional, cumpliendo con las Historias de Usuario de geolocalización y la visualización de valor. Se logró conectar la base de datos Firebase Firestore con el frontend (HTML/JS) para crear un mapa interactivo con Leaflet.js que se actualiza en tiempo real. Adicionalmente, se completó la interfaz de Catálogo de Recompensas para el canje de puntos (simulando la lógica de negocio).

2.2 Objetivos

Los objetivos del proyecto se mantienen inalterados, enfocados en la creación de una aplicación multiplataforma que incentive el reciclaje a través de recompensas.

| Tipo de Objetivo | Descripción |
| --- | --- |
| Objetivo de Negocio | Implementar un sistema de recompensas para incentivar el reciclaje, logrando que los usuarios canjeen puntos por cupones de tiendas asociadas (Cerrar el ciclo de valor). |
| Objetivo Técnico (Fase 2) | Establecer una arquitectura de datos dinámica y segura, logrando la conexión en tiempo real entre el mapa (Leaflet.js) y la base de datos (Firestore). |

2.3 Metodología

La metodología de trabajo se basa en un enfoque Ágil e Iterativo, priorizando la entrega de valor funcional sobre la documentación excesiva.

| Aspecto | Descripción y Ajustes |
| --- | --- |
| Enfoque de Desarrollo | Iterativo y por Componentes: Cada componente clave (Mapa, Formulario, Catálogo) se desarrolló y se conectó a la capa de persistencia (Firestore) antes de pasar al siguiente. |
| Ajuste Tecnológico | Migración de Mapbox GL JS a Leaflet.js: Este cambio simplificó la integración del mapa en el contexto de un solo archivo HTML/JS, cumpliendo el requerimiento de dinamismo con mayor eficiencia. |
| Ajuste Metodológico | Priorización Dinámica: Se realizó una reasignación de tareas para elevar la seguridad (Actividad 5) a la máxima prioridad, debido a la detección temprana del riesgo de autenticación anónima. |

2.4 Monitoreo del Plan de Trabajo (Tabla Resumen)

| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ingeniería de Software / Arquitectura | 1. Establecer la arquitectura base y la conexión con Firebase Firestore. | Firebase SDK, HTML/JS, __firebase_config | 1 Semana | Elias Avendaño | Se utilizó autenticación anónima temporal para iniciar, lo cual es un riesgo de seguridad a corto plazo. | Completado | AJUSTADA (Necesidad de priorizar Reglas de Seguridad en la siguiente fase). |
| Geolocalización y Datos Dinámicos | 2. Implementación y conexión del mapa con datos en tiempo real. | Leaflet.js, OpenStreetMap, Firebase onSnapshot(), Coordenadas de prueba. | 1.5 Semanas | Mauricio Pina | Hubo un Ajuste Tecnológico (migración de Mapbox a Leaflet) que facilitó la integración, pero requirió tiempo adicional de configuración inicial. | Completado | AJUSTADA (Migración de Mapbox a Leaflet para una arquitectura más simple). |
| Modelado de Datos / Persistencia | 3. Diseño del esquema de datos para Puntos de Reciclaje y Recompensas. | Firebase Firestore | 0.5 Semanas | Ignacio Morales | Se requiere una definición formal del "Contrato de Datos" (esquema JSON) para evitar fricciones con la implementación frontend. | Completado | No |
| Desarrollo Frontend / Interfaz de Usuario | 4. Creación de la interfaz de Recompensas (Catálogo y Saldo). | HTML, Tailwind CSS, JavaScript (lógica de simulación de canje). | 2 Semanas | Elias Avendaño | El catálogo está listo en la interfaz, pero la lógica de canje real (transacción segura en Firestore) está pendiente de la implementación de la seguridad. | En curso (Lógica de canje) | No |
| Seguridad de la Información / Lógica de Negocio | 5. Definición e implementación de Reglas de Seguridad en Firestore. | Consola de Firebase, Lenguaje de Reglas de Firestore. | 2.5 Semanas | Mauricio Pina | Esta actividad es crítica y no iniciada y debe ser la máxima prioridad para desbloquear la funcionalidad de canje segura. | No iniciado | AJUSTADA (Se eleva la prioridad al inicio de la siguiente fase). |

2.5 Factores y Acciones Correctivas

Factores que han facilitado el desarrollo

- Tecnología y Sencillez: La combinación de Tailwind CSS y JS Vanilla facilitó la creación rápida de un frontend responsive y el uso de Firebase simplificó la implementación de la capa de datos en tiempo real (onSnapshot).

- Adaptabilidad: La rápida decisión de migrar a Leaflet.js permitió recuperar el tiempo que se habría perdido en configuraciones complejas de Mapbox.

Factores que han dificultado el desarrollo y acciones correctivas

| Dificultad | Acción Tomada/a Tomar |
| --- | --- |
| Riesgo de Seguridad (Autenticación Anónima) | La Actividad 5 (Seguridad) ha sido AJUSTADA en su prioridad para ser la primera a abordar en la siguiente etapa. Esto asegurará la identificación de usuario y la protección de los saldos de puntos. |
| Falta de Definición de Contratos de Datos | Se programará una revisión cruzada (pair review) de los esquemas de Firestore entre los responsables (Elias e Ignacio) antes de implementar el canje final. |
| Complejidad de la Lógica de Transacción Segura | Se decidió retrasar deliberadamente la lógica de canje real (resta de puntos) hasta que la Actividad 5 (Seguridad) esté completada. La interfaz está lista con una simulación para no detener el avance del frontend. |

2.6 Actividades ajustadas o eliminadas

El plan de trabajo no ha requerido la eliminación de actividades. Se han realizado ajustes de priorización y tecnológicos que justifican la adaptabilidad del proyecto:

- Ajuste Tecnológico (Actividad 2): Migración de Mapbox GL JS a Leaflet.js. Justificación: Leaflet.js demostró ser más pertinente con el requerimiento de una arquitectura ligera de un solo archivo HTML/JS, cumpliendo el mismo objetivo de dinamismo de datos.

- Ajuste de Prioridad (Actividades 1 y 5): Se elevó la Actividad 5 (Seguridad de Firestore) a prioridad máxima. Justificación: Este ajuste es esencial para cumplir con los indicadores de calidad disciplinar (Seguridad y Persistencia). El valor del proyecto (puntos) requiere protección antes de ser funcionalmente activado.

3. Evidencias que dan cuenta del avance

Las evidencias del avance se encuentran en los siguientes archivos, los cuales demuestran la arquitectura de datos dinámica y la interfaz de valor:

| Archivo | Evidencia del Avance | Requerimiento Disciplinar (Calidad) |
| --- | --- | --- |
| index.html | Estructura de la aplicación. Muestra las secciones de Mapa Dinámico y el Catálogo de Recompensas, ambas con un diseño responsive gracias a Tailwind CSS. | Cumplimiento de Usabilidad y Arquitectura Frontend. |
| script.js | Contiene la lógica central de la aplicación. Muestra la conexión en tiempo real con Firestore para cargar los puntos de Leaflet (onSnapshot) y la función de simulación de canje (handleCanje), validando la persistencia de datos y la lógica de negocio. | Correcta Aplicación de Metodologías (Gestión de Estado y Datos en Tiempo Real). |

4. Conclusiones y Reflexiones Individuales (Solo en Inglés)

4.1 Conclusions

The EcoFinder project successfully completed the initial phase of core infrastructure development. The most critical achievement is the implementation of real-time data persistence using Firebase Firestore, ensuring that the dynamic map, powered by Leaflet.js, always reflects the current state of recycling points. We managed to create the full user interface for the rewards catalog, which validates the project's primary value proposition. However, this progress highlighted an immediate need for pivoting resources towards security. The decision to reprioritize Activity 5 (Firestore Security Rules) is paramount, as it directly addresses the vulnerability of user point balances and ensures transactional integrity, meeting the highest quality indicators required by the discipline.

4.2 Reflection

The development process revealed the necessity of dynamic planning over rigid adherence to the initial schedule. Specifically, the early identification of the security risk posed by anonymous authentication was a critical moment. Instead of postponing the security discussion, the team made the strategic decision to simulate the complex business logic (the point exchange) in the frontend, while simultaneously elevating the backend security task. This action demonstrates a strong alignment with Software Engineering principles (risk mitigation and security first approach). Moving forward, the focus must shift entirely to solidifying the security layer and establishing clear data contracts to enable seamless collaboration between backend data modeling and frontend transactional logic. The project is technically sound, but its business viability hinges on the secure implementation of the next phase.