## Slide 1: capstone: EcoFinder - Proyecto APT
Integrantes: Elias Avendaño e Ignacio Morales
Carrera: Ingeniería en Informática
Sede: Maipú
Fase 1 - Definición del Proyecto

## Slide 2: Introducción
La contaminación en Chile es un problema que afecta directamente la salud y calidad de vida de sus ciudadanos. Se estima que 4500 chilenos mueren y 3000 son hospitalizados anualmente a causa de la contaminación del aire. El contexto de esta problemática se sitúa principalmente en la ciudad de Santiago, que concentra una alta densidad de población y actividad económica, lo que agrava los índices de contaminación.

## Slide 3: ¿Qué ES EcoFinder?
EcoFinder busca fomentar el reciclaje y reducir la contaminación en Santiago, Chile, a través de una aplicación que premia a los usuarios por su participación. La aplicación funcionaría de manera que los usuarios, al reciclar en puntos designados, acumulen puntos que luego podrán canjear por cupones y descuentos en tiendas asociadas. Para abordar esta problemática, se desarrollará una aplicación multiplataforma que estará disponible para usuarios de PC (Windows y Mac) y dispositivos móviles (iOS y Android), garantizando así su accesibilidad.

## Slide 4: Objetivos
General:
Desarrollar EcoFinder para fomentar reciclaje en Santiago.
Específicos:
Diseñar arquitectura multiplataforma.
Implementar sistema de puntos y recompensas.
Crear una interfaz intuitiva y fácil de usar.
Construir un prototipo funcional.

## Slide 5: Metodología
Se utilizará la metodología SCRUM con sprints de 2 semanas.
Etapas:
Planificación y análisis
Desarrollo backend, frontend y base de datos
Pruebas y depuración
Lanzamiento y presentación
Roles:
Elías: Backend, base de datos y liderazgo
Ignacio: Frontend y diseño UX/UI

## Slide 6: Evidencias
Preliminares:
Documento de requisitos
Mockups de diseño
Finales:
Prototipo funcional
Informe técnico

## Slide 7: Cronograma
Duración total: 5 meses
Planificación: Semanas 1-4
Diseño BD: Semanas 7-10
Backend: Semanas 11-15
Frontend: Semanas 5-12
Testing: Semanas 13-18
Presentación: Semana 18

## Slide 8: CONCLUSIÓN
Podemos ver que EcoFinder es un proyecto que promete incentivar el reciclaje buscando marcar un impacto social y económico. Este proyecto nos permite aplicar las competencias que adquirimos la asignatura de Ingeniería en Informática buscando enfrentar un problema real.